# Blueprint â€“ Agente IA para la GestiÃ³n de Reclamaciones â€“ GRIDS EspaÃ±a

Sommario

Blueprint â€“ Agente IA para la GestiÃ³n de Reclamaciones â€“ GRIDS EspaÃ±a	1

1. Resumen Ejecutivo	2

Proceso 1 â€” GestiÃ³n de Reclamaciones GRIDS EspaÃ±a	2

1. Contesto e finalità	2

1.1 Alcance	2

1.2 Finalidad	2

1.3 Perimetro	3

1.4 Restricciones Clave	3

Stakeholders y Participantes	3

2. Proceso AS-IS - Descripcion Estructurada	4

2.1 Sistemas Involucrados (AS-IS)	4

2.2 AS-IS - Secuencia Operativa	4

2.3 Fichas de Proceso AS-IS	6

2.4 Puntos Criticos Principales (AS-IS)	7

3. Proceso TO-BE	8

3.1 Arquitectura Funcional IA	8

3.2 Mapeo de Datos-Sistemas TO BE (AI-ENABLED)	10

3.2b Secuencia Operativa Detallada (TO-BE)	11

3.3 Fichas de Proceso TO-BE	14

3.4 Que NO hace la IA	16

4. Delta AS-IS vs TO-BE	16

4.1 Impactos Operativos	16

4.2 Invariantes (No Cambia)	16

5. Hoja de Ruta (Draft)	16

6. KPI	18

## 1. Resumen Ejecutivo

Procesos Identificados:
â€¢ RecepciÃ³n y ClasificaciÃ³n de Reclamaciones (multicanal: Web, TelÃ©fono/GESICC, Email, R1, Sede ElectrÃ³nica, IVR, App, MensajerÃ­a, Carta/Registro)
â€¢ Routing ParamÃ©trico e Inteligente al Dominio Operativo Competente (8 rutas configurables)
â€¢ GestiÃ³n Operativa EspecÃ­fica por Dominio (Red / Contadores / Contratos / Interrupciones)
â€¢ Enriquecimiento automÃ¡tico del BO con datos tÃ©cnicos de sistemas operativos
  (GESI, FARE, GEMAS, PVISION, EXABEAT, JASPER, EXABEAT RE, GIS, SCADA, WART, PUC)
â€¢ GestiÃ³n de Excepciones y Casos Especiales (9 cÃ³digos EXC-01..09; 6 estados SUS-01..06)
â€¢ ResoluciÃ³n Zero-Time (ZT) y Next Best Action (NBA) asistida por IA
â€¢ Cierre y ComunicaciÃ³n al Cliente (22 templates diferenciados por subtipo)

Contexto General:
El Ã¡rea GRIDS EspaÃ±a gestiona reclamaciones de clientes relativas al suministro elÃ©ctrico y a la red de distribuciÃ³n a travÃ©s de e-distribuciÃ³n. El proceso cubre desde la recepciÃ³n multicanal hasta el cierre del expediente y la comunicaciÃ³n al cliente, pasando por la investigaciÃ³n tÃ©cnica, la coordinaciÃ³n con equipos de campo y la gestiÃ³n de casos con implicaciones regulatorias. El volumen anual supera las 120.000 reclamaciones, con una tipologÃ­a heterogÃ©nea que incluye incidencias de red, disputas de facturaciÃ³n/mediciÃ³n, cambios contractuales e interrupciones programadas o imprevistas. La soluciÃ³n IA propuesta automatiza la clasificaciÃ³n, el routing inteligente, el enriquecimiento del Back Office y el cierre, liberando a los gestores para concentrarse en los casos de mayor complejidad.

# Proceso 1 â€” GestiÃ³n de Reclamaciones GRIDS EspaÃ±a

## 1. Contexto y Finalidad

### 1.1 Alcance

El proceso cubre el ciclo completo desde la recepciÃ³n multicanal de la reclamaciÃ³n del cliente (Web, TelÃ©fono/GESICC, Email, R1, Sede ElectrÃ³nica, IVR, App, MensajerÃ­a, Carta/Registro) hasta su resoluciÃ³n final. Incluye: apertura del caso BO en Salesforce/SAP CRM; adquisiciÃ³n documental y OCR para canales manuales; clasificaciÃ³n automÃ¡tica por subtipo (20 subtipos CJ) y routing paramÃ©trico inteligente (8 rutas configurables); enriquecimiento automÃ¡tico con datos tÃ©cnicos de GESI, FARE, GEMAS, PVISION, EXABEAT, JASPER, EXABEAT RE, GIS, SCADA, WART y PUC; resoluciÃ³n Zero-Time (ZT) o Next Best Action (NBA) asistida por IA; gestiÃ³n de excepciones (EXC-01..09) y estados de suspensiÃ³n (SUS-01..06); y comunicaciones con calidad lingÃ¼Ã­stica (Language QA Service).

### 1.2 Finalidad

â€¢ Clasificar automÃ¡ticamente el 100% de las reclamaciones entrantes en tipologÃ­a principal y subtipo especÃ­fico (20 subtipos CJ) con score de confianza
â€¢ Enrutar cada caso al dominio operativo correcto mediante routing paramÃ©trico a 8 rutas configurables por el negocio sin necesidad de redeploy
â€¢ Reducir el tiempo de enriquecimiento del BO de 20-40 minutos a <2 minutos mediante orquestaciÃ³n automÃ¡tica paralela de consultas a todos los sistemas
â€¢ Incrementar la tasa de resoluciÃ³n Zero-Time â‰¥20% y gestionar el proceso NBA con borradores de respuesta personalizados
â€¢ Garantizar comunicaciones de calidad (lenguaje llano, traducciÃ³n, compliance Ley 1/2025 y Ley de AtenciÃ³n a la Clientela)
â€¢ Proporcionar vista Ãºnica diagnÃ³stica al operador BO: confidencias, correlaciones, duplicados y reiteraciones

### 1.3 Perímetro

EN ALCANCE:

- GestiÃ³n del ciclo de vida del caso BO en Salesforce/SAP CRM para todos los CJ con ZT/NBA definidos
- AdquisiciÃ³n documental y OCR para canales manuales (email, sede electrÃ³nica, mensajerÃ­a, carta/registro)
- ClasificaciÃ³n automÃ¡tica por subtipo (20 subtipos CJ) y routing paramÃ©trico (8 rutas)
- Enriquecimiento con GESI, FARE, GEMAS, PVISION, EXABEAT, JASPER, EXABEAT RE, GIS, SCADA, WART, PUC
- Asistente virtual CJ8 AverÃ­as (Web/App); copiloto GESICC; gestiÃ³n de correos electrÃ³nicos
- Language QA Service; vista Ãºnica diagnÃ³stica para operador BO
- GestiÃ³n excepciones al cierre (EXC-01..09) y estados suspensiÃ³n (SUS-01..06)
- 22 templates de comunicaciÃ³n diferenciados por subtipo; mÃ³dulo agrupaciÃ³n casos masivos
- GestiÃ³n estados finalistas con perÃ­odo de rÃ©plica de 10 dÃ­as

### 1.4 Restricciones Clave

Normativos:

- - Modificaciones en los sistemas operativos fuente (GESI, GEMAS, PVISION, etc.): la IA actÃºa exclusivamente en modo lectura
- Reclamaciones tarifarias reguladas (CNMC directo) y fraude elÃ©ctrico (proceso penal)
- Reclamaciones de distribuidoras terceras
- DefiniciÃ³n de umbrales de peritaciÃ³n y criterios de resoluciÃ³n por subtipo (competencia del equipo de negocio)
- ModificaciÃ³n de contratos o tarifas directamente en los sistemas fuente

Técnicos:

- - Modificaciones en los sistemas operativos fuente (GESI, GEMAS, PVISION, etc.): la IA actÃºa exclusivamente en modo lectura
- Reclamaciones tarifarias reguladas (CNMC directo) y fraude elÃ©ctrico (proceso penal)
- Reclamaciones de distribuidoras terceras
- DefiniciÃ³n de umbrales de peritaciÃ³n y criterios de resoluciÃ³n por subtipo (competencia del equipo de negocio)
- ModificaciÃ³n de contratos o tarifas directamente en los sistemas fuente

Organizativos:

- La gestiÃ³n automatizable no se aplica a la casuÃ­stica del requerimiento SM100 par 5.1.2. SLA de resoluciÃ³n: 15 dÃ­as hÃ¡biles (estÃ¡ndar), 5 dÃ­as (corte de suministro). Las reglas de clasificaciÃ³n, exclusiones, emergencias y parÃ¡metros de flujo deben ser configurables por el negocio (feature flags/tablas paramÃ©tricas) con audit trail y workflow de aprobaciÃ³n, sin modificar integraciones.

## Stakeholders y Participantes

| Rol | Nombre / Unidad Org. | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Sponsor Delegado | Ana MarÃ­a Camacho Rubio, BSN | Responsable final del proceso de GestiÃ³n de Reclamaciones GRIDS EspaÃ±a |
| BSN Global | Montserrat MelcÃ³n / Fran Blanco, BSN | DefiniciÃ³n del proceso operativo y requisitos funcionales |
| Responsable de Negocio | [Por confirmar] â€” DirecciÃ³n de AtenciÃ³n al Cliente, GRIDS ES | Valida requisitos funcionales y aprueba el Blueprint |
| Responsable de Datos | [Por confirmar] â€” Equipo CRM y AnalÃ­tica, GRIDS ES | Garantiza calidad y accesibilidad de los datos de reclamaciones |
| Responsable TI | [Por confirmar] â€” Arquitectura Digital, GICT EspaÃ±a | Supervisa la arquitectura tÃ©cnica e integraciÃ³n de sistemas |
| Responsable de Producto | [Por confirmar] â€” FactorÃ­a AISA, Enel | Gestiona el backlog y coordina las iteraciones de desarrollo |
| AI Hero / Initiative Leader | [Por definir] | Facilitador de adopciÃ³n IA en el Back Office; coordinaciÃ³n de la iniciativa |
| Sys Manager / SME | [Por definir] | Ownership Salesforce, GESI, GEMAS, PVISION, EXABEAT, JASPER, FARE, GIS, SCADA, WART, PUC |
| AISA | Abate / Tarlo | Responsables Scale-Up |

## 2. Proceso AS-IS - Descripción Estructurada

### 2.1 Sistemas Involucrados (AS-IS)

| Herramienta AS-IS | DescripciÃ³n / Rol | TipologÃ­a |
| --- | --- | --- |
| Salesforce (SF-RC) / SAP CRM | CRM central: registro del BO, gestiÃ³n del ciclo de vida del caso, comunicaciÃ³n con el cliente | Core Platform |
| SAP IS-U | GestiÃ³n de contratos, tarifas y mediciÃ³n de consumo | Core Platform |
| GESI / GESICC | Sistema de gestiÃ³n de averÃ­as y CAT. Incidencias activas y avisos por CUPS/PCR | OMS / Sistema operativo de red |
| FARE | Sistema de cortes programados. Verifica si el CUPS estaba afectado en el perÃ­odo | PlanificaciÃ³n de red |
| GEMAS | GestiÃ³n de activos de red: histÃ³rico PCR, incidentes, datos AEMET (fuerza mayor) | GIS / Asset Management |
| PVISION / EXABEAT / JASPER | Informe de tensiÃ³n MT/LVS (PVISION); curva de cargas del contador y eventos de interrupciÃ³n/POP (EXABEAT + JASPER) | Power Quality / Smart Metering |
| GIS / SCADA | TopologÃ­a de red e identificaciÃ³n de clientes afectados por zona (GIS); supervisiÃ³n del estado de la red en tiempo real (SCADA) | Integration Layer / External System |

### 2.2 AS-IS - Secuencia Operativa

Ficha 1: RecepciÃ³n, Registro y ClasificaciÃ³n GenÃ©rica

| Paso | Actividad | Actor | Entrada | Salida | Sistemas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | El cliente presenta la reclamaciÃ³n por canal (Web, TelÃ©fono/GESICC, Email, R1, Sede ElectrÃ³nica, IVR, App, MensajerÃ­a, Carta/Registro) | Cliente | DescripciÃ³n del problema, CUPS, datos de contacto | ReclamaciÃ³n recibida en el canal | Web / GESICC / Email / IVR / Omnicanal |
| A2 | IdentificaciÃ³n del cliente y validaciÃ³n del CUPS | Sistema / Operador CAT | Datos cliente, CUPS | Cliente identificado, CUPS validado | Salesforce / GESICC / SAP CRM / SAP IS-U |
| A3 | Para canales manuales: recepciÃ³n del documento fÃ­sico/digital sin procesamiento automÃ¡tico | Operador CAT | Documento recibido | Documento pendiente de lectura manual | Email / carpeta de entrada / registro |
| A4 | CreaciÃ³n del caso BO en Salesforce con datos iniciales (canal, CUPS, descripciÃ³n, subtipo inicial) | Sistema / Operador | Datos reclamaciÃ³n, CUPS, canal | Caso BO abierto con ID Ãºnico | Salesforce / SAP CRM |
| A5 | CategorizaciÃ³n manual entre 3 categorÃ­as genÃ©ricas (Corte / FacturaciÃ³n / Otro); asignaciÃ³n a Ruta 1, 2 o 3 segÃºn categorÃ­a | Agente | DescripciÃ³n verbal / escrita del problema | CategorÃ­a asignada. Acuse de recibo genÃ©rico enviado al cliente | SAP CRM |

Ficha 2: Enriquecimiento Manual del BO

| Paso | Actividad | Actor | Entrada | Salida | Sistemas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Consulta manual de GESI: incidencias activas y avisos del CUPS/PCR | Agente BO | CUPS, PCR, fecha reclamaciÃ³n | Lista de incidencias y avisos | GESI / GESICC |
| B2 | Consultas manuales secuenciales a FARE, GEMAS y sistemas adicionales segÃºn motivo tÃ©cnico (PVISION, EXABEAT, JASPER, EXABEAT RE) | Agente BO | CUPS, PCR, fechas, motivo tÃ©cnico | BO enriquecido con todos los datos tÃ©cnicos. Listo para resoluciÃ³n | FARE / GEMAS / PVISION / EXABEAT / JASPER / EXABEAT RE |
| B3 | CumplimentaciÃ³n manual de campos obligatorios del BO segÃºn subtipo (hasta 15 interacciones por subtipo) | Agente BO | Datos tÃ©cnicos, subtipo, motivo tÃ©cnico | BO en Salesforce completamente enriquecido | Salesforce |
| B4 | DecisiÃ³n ZT vs NBA: el agente BO analiza el BO enriquecido y determina la modalidad de resoluciÃ³n | Agente BO | BO enriquecido, subtipo, motivo tÃ©cnico, fichero causas/comentarios | DecisiÃ³n de modalidad de resoluciÃ³n (ZT o NBA) | Salesforce |

Ficha 3: ResoluciÃ³n y GestiÃ³n de Excepciones

| Paso | Actividad | Actor | Entrada | Salida | Sistemas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | ZT: selecciÃ³n manual de causa/comentario estÃ¡ndar; revisiÃ³n lingÃ¼Ã­stica manual; cierre del caso BO y notificaciÃ³n al cliente | Agente BO | BO enriquecido, decisiÃ³n ZT, fichero causas | Caso BO cerrado. Cliente notificado con comunicaciÃ³n genÃ©rica | Salesforce |
| C2 | NBA: solicitud de documentaciÃ³n al cliente o activaciÃ³n de peritaciÃ³n externa; recepciÃ³n del dictamen y resoluciÃ³n definitiva | Agente BO / Perito externo | BO enriquecido, importe reclamado, subtipo, umbral de peritaciÃ³n | Caso BO resuelto (pago, denegaciÃ³n o acuerdo). Expediente cerrado | Salesforce / Email |
| C3 | Re-routing manual de reclamaciones mal clasificadas ('Otro'); duplicados tratados de forma independiente sin vinculaciÃ³n al expediente original | Gestor receptor / Supervisor | Expediente recibido con routing errÃ³neo | Expediente reclasificado y reasignado. PÃ©rdida media de 2,3 dÃ­as de gestiÃ³n | SAP CRM |
| C4 | Casos con implicaciÃ³n legal gestionados sin protocolo especÃ­fico; cierre sin respaldo de acciÃ³n tÃ©cnica verificada en casos lÃ­mite | Gestor / Supervisor | Solicitud cliente / requerimiento externo / transcurso del plazo | DerivaciÃ³n ad hoc a AsesorÃ­a / Expediente cerrado sin evidencia | SAP CRM / Email |

### 2.3 Fichas de Proceso AS-IS

Ficha 1: Apertura, AdquisiciÃ³n Documental y ClasificaciÃ³n GenÃ©rica

- Entrada: ReclamaciÃ³n del cliente (CUPS, canal, descripciÃ³n del problema, datos de contacto). Para canales manuales (email/sede/carta): documento adjunto a procesar.

- Actividades:
1. CreaciÃ³n del caso BO en Salesforce/SAP CRM.
2. Para canales manuales: lectura manual del documento, extracciÃ³n manual del comentario inicial.
3. El agente selecciona 1 de 3 categorÃ­as genÃ©ricas (Corte / FacturaciÃ³n / Otro).
4. El sistema asigna automÃ¡ticamente la ruta correspondiente (Ruta 1, 2 o 3).
5. EnvÃ­o de acuse de recibo genÃ©rico sin informaciÃ³n especÃ­fica de gestiÃ³n.

- Salida: Caso categorizado y asignado a ruta. Acuse de recibo genÃ©rico enviado al cliente.

- Punto CrÃ­tico: CategorizaciÃ³n 100% manual con solo 3 opciones; el 30-40% acaba en 'Otro' con re-routing posterior (+2,3 dÃ­as). Sin OCR ni pipeline documental automatizado.

Ficha 2: Enriquecimiento Manual del BO con Datos TÃ©cnicos

- Entrada: ReclamaciÃ³n del cliente (CUPS, canal, descripciÃ³n del problema, datos de contacto). Para canales manuales (email/sede/carta): documento adjunto a procesar.

- Actividades:
1. CreaciÃ³n del caso BO en Salesforce/SAP CRM.
2. Para canales manuales: lectura manual del documento, extracciÃ³n manual del comentario inicial.
3. El agente selecciona 1 de 3 categorÃ­as genÃ©ricas (Corte / FacturaciÃ³n / Otro).
4. El sistema asigna automÃ¡ticamente la ruta correspondiente (Ruta 1, 2 o 3).
5. EnvÃ­o de acuse de recibo genÃ©rico sin informaciÃ³n especÃ­fica de gestiÃ³n.

- Salida: Caso categorizado y asignado a ruta. Acuse de recibo genÃ©rico enviado al cliente.

- Punto CrÃ­tico: CategorizaciÃ³n 100% manual con solo 3 opciones; el 30-40% acaba en 'Otro' con re-routing posterior (+2,3 dÃ­as). Sin OCR ni pipeline documental automatizado.

Ficha 3: ResoluciÃ³n Zero-Time (ZT), NBA y GestiÃ³n de Excepciones

- Entrada: Caso BO abierto con CUPS, fecha de reclamaciÃ³n y subtipo inicial.

- Actividades:
1. Consulta manual secuencial a GESI: incidencias activas y avisos CUPS/PCR.
2. Consulta manual a FARE: cortes programados que afecten al CUPS.
3. Consulta manual a GEMAS: histÃ³rico PCR, incidentes, datos AEMET.
4. Consultas adicionales segÃºn motivo tÃ©cnico: PVISION, EXABEAT, JASPER, EXABEAT RE.
5. CumplimentaciÃ³n manual de campos obligatorios (hasta 15 interacciones por subtipo).

- Salida: BO en Salesforce completamente enriquecido con datos tÃ©cnicos. Listo para resoluciÃ³n.

- Punto CrÃ­tico: 5-7 sistemas a consultar manualmente (20-40 min por reclamaciÃ³n), sin integraciÃ³n con Salesforce. Sin detecciÃ³n automÃ¡tica de averÃ­as/cortes. EXABEAT RE fuera del entorno ENEL.

### 2.4 Puntos Críticos Principales (AS-IS)

Puntos Críticos Generales

- 1. Enriquecimiento 100% manual en 5-7 sistemas desconectados: 20-40 min por reclamaciÃ³n, sin integraciÃ³n con Salesforce/SAP CRM.
2. Sin pipeline documental ni OCR para canales manuales (email, sede electrÃ³nica, mensajerÃ­a, carta/registro).
3. ClasificaciÃ³n con solo 3 categorÃ­as genÃ©ricas: 30-40% acaba en 'Otro' con re-routing manual (pÃ©rdida media de 2,3 dÃ­as de gestiÃ³n).
4. Routing estÃ¡tico (3 rutas fijas) sin lÃ³gica paramÃ©trica: no considera zona, urgencia, tipo de cliente, historial de reclamaciones ni sistemas afectados.
5. Sin verificaciÃ³n automÃ¡tica de calidad lingÃ¼Ã­stica en comunicaciones: comentarios de cierre no verificados en idioma, ortografÃ­a ni reescritos en lenguaje llano.
6. Sin vista diagnÃ³stica unificada ni correlaciÃ³n de casos: el agente BO no dispone de confidencias, alternativas, duplicados ni reiteraciones.
7. Incidencias masivas generan decenas de expedientes independientes no agrupados.
8. WART y PUC desconectados del expediente de reclamaciÃ³n: imposible la trazabilidad end-to-end.

## 3. Proceso TO-BE

### 3.1 Arquitectura Funcional IA

| Componente | FunciÃ³n | TecnologÃ­a/MÃ©todo | Agente ComÃºn | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pipeline AdquisiciÃ³n Documental y OCR | Adquiere documentos de canales manuales (email, sede electrÃ³nica, mensajerÃ­a, carta/registro). AnÃ¡lisis OCR pÃ¡gina a pÃ¡gina, enderezado, distinciÃ³n grÃ¡fico/texto, extracciÃ³n metadata, reconocimiento tablas/QR/barcode. GestiÃ³n de documentos ilegibles con task de revisiÃ³n. | OCR Engine + Document AI + gestiÃ³n de excepciones | SÃ­ | Activa solo para canales manuales |
| Motor de ClasificaciÃ³n IA Extendido (NLP multi-clase) | ClasificaciÃ³n multiclase: tipologÃ­a principal + subtipo especÃ­fico por dominio CJ (20 subtipos: RED-01..05 incl. RED-04a/b, CNT-01..04, CTR-01..04, INT-01..04, DAÃ‘-01). Score de confianza; si <0,75 activa revisiÃ³n humana. | Clasificador IA (NLP + reglas de negocio) + Modelo fine-tuned sobre corpus GRIDS ES | SÃ­ | Cubre los 20 subtipos CJ sin categorÃ­a 'Otro' |
| Motor de Routing ParamÃ©trico (8 rutas) | Enrutamiento inteligente a 1 de 8 rutas segÃºn subtipo, zona geogrÃ¡fica, urgencia, historial y sistemas afectados. Tablas de routing configurables por el negocio sin redeploy (feature flags + audit trail). | Motor de reglas + scoring paramÃ©trico + tablas routing configurables | SÃ­ | Sustituye las Rutas 1/2/3 estÃ¡ticas |
| Orquestador Multi-sistema (ejecuciÃ³n paralela) | Lanza en paralelo consultas a GESI, FARE, GEMAS, PVISION, EXABEAT, JASPER, EXABEAT RE, GIS, SCADA, WART, PUC. GestiÃ³n de errores, reintentos y fallback. Reduce el tiempo de enriquecimiento a <2 min. | API/RPA connectors; ejecuciÃ³n paralela con gestiÃ³n de errores y cache TTL=5 min | SÃ­ | Elimina la consulta manual del gestor a sistemas auxiliares |
| AI Field Mapper + Correlador de Casos | Mapea automÃ¡ticamente los datos recogidos a los campos obligatorios del BO segÃºn subtipo. DetecciÃ³n de correlaciones, duplicados y reiteraciones. Alerta de incoherencias. | Reglas de mapeo + LLM para campos de texto libre + motor de correlaciÃ³n | SÃ­ | â€” |
| Motor de DecisiÃ³n Zero-Time (ZT) / NBA | Analiza el BO enriquecido y sugiere la modalidad de resoluciÃ³n con causa y comentario precompilado. ZT: cierre 1-click por el agente BO (confirmaciÃ³n humana obligatoria). NBA: borrador de respuesta personalizado + acciones sugeridas para revisiÃ³n del agente. | Motor de reglas + LLM generador de comentarios | SÃ­ | IA propone; confirmaciÃ³n humana siempre requerida |
| Language QA Service | Detecta el idioma del comentario, corrige ortografÃ­a, traduce al idioma de datos de comunicaciÃ³n, reescribe en lenguaje llano (Plain Language + Ley AtenciÃ³n Clientela + plantilla). | LLM multilingÃ¼e + reglas de compliance | SÃ­ | Compliance Ley 1/2025 y RD 1955/2000 |

### 3.2 Mapeo de Datos-Sistemas TO BE (AI-ENABLED)

| Dato | Sistema Origen | Sistema Destino | Formato | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Expediente BO enriquecido (CUPS + subtipo IA + contexto tÃ©cnico completo) | SAP CRM + GESI + FARE + GEMAS + PVISION + EXABEAT + GIS + SCADA + WART + PUC | Motor Routing ParamÃ©trico â†’ Agente BO (vista diagnÃ³stica) | JSON estructurado | Creado en tiempo real al registrar la reclamaciÃ³n (<2 min) |
| Estado de orden de trabajo en campo | WART | SAP CRM â†’ Portal Cliente | Webhook REST | ActualizaciÃ³n automÃ¡tica del expediente al cambiar estado en WART |

PatrÃ³n taxonÃ³mico CatÃ¡logo Soluciones IA: los sistemas TO-BE (Motor ClasificaciÃ³n IA, Motor Routing ParamÃ©trico, Motor ZT/NBA, Language QA Service, Motor ComunicaciÃ³n Diferenciada) se integran con el ecosistema existente (SAP CRM, SAP IS-U, GESI, FARE, GEMAS, PVISION, EXABEAT, JASPER, GIS, SCADA, WART, PUC, RECORE) mediante APIs REST y Webhooks.

### 3.2b Secuencia Operativa Detallada (TO-BE)

Subproceso A: RecepciÃ³n Multicanal, ClasificaciÃ³n IA y Routing ParamÃ©trico

| Paso | Actividad | Actor | Entrada | Salida | Sistemas | IA+ IntervenciÃ³n Humana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | RecepciÃ³n multicanal. Para canales manuales: el Agente IA adquiere el documento e inicia el pipeline OCR pÃ¡gina a pÃ¡gina. | Cliente / Sistema / Agente IA | Datos cliente, CUPS, descripciÃ³n, canal. Para manuales: documento adjunto. | Caso BO abierto. Documento procesado (texto plano + resumen inicial). | Salesforce / Agente IA (OCR) / IVR / Omnicanal | IA: OCR automÃ¡tico + extracciÃ³n de entidades (CUPS, fecha, descripciÃ³n). HITL: agente corrige si IVR no reconoce el CUPS; task revisiÃ³n para docs ilegibles. |
| A2 | IdentificaciÃ³n y validaciÃ³n del cliente (NIF, CUPS, datos contractuales). | Sistema / Agente IA | NIF, CUPS, direcciÃ³n | Cliente validado. Datos contractuales recuperados. | Salesforce / SAP CRM / SAP IS-U / PUC | IA: validaciÃ³n automÃ¡tica. HITL: intervenciÃ³n si ambigÃ¼edad en la identidad (<2% casos). |
| A3 | ClasificaciÃ³n IA extendida: tipologÃ­a principal + subtipo CJ + score de confianza. Routing: Ruta 1/3 â†’ retipificaciÃ³n; Ruta 2 â†’ tipificaciÃ³n directa en SF, Web y Contact Mgmt. | Agente IA (NLP + route engine) | CUPS, descripciÃ³n/resumen OCR, canal, tipo interlocutor. | Subtipo y motivo tÃ©cnico clasificados. Ruta asignada. Ruta 1/3 o Ruta 2. | Agente IA / Salesforce / Web / Contact Management | IA: clasificaciÃ³n automÃ¡tica en 20 subtipos. HITL: revisiÃ³n humana si score <0,75. |
| A4 | RecuperaciÃ³n automÃ¡tica del contexto tÃ©cnico en paralelo: GIS (zona, afectados), SCADA (incidencia activa), WART (histÃ³rico OT), GESI, FARE, GEMAS, PVISION, EXABEAT, PUC. | Agente IA (conectores paralelos) | CUPS, PCR, fecha reclamaciÃ³n, subtipo, motivo tÃ©cnico. | Datos tÃ©cnicos de todos los sistemas en <2 min. | GIS / SCADA / WART / GESI / FARE / GEMAS / PVISION / EXABEAT / PUC | IA: recuperaciÃ³n y enriquecimiento automÃ¡tico paralelo. HITL: ninguno. |
| A5 | DetecciÃ³n de agrupaciÃ³n: Â¿incidencia masiva? Clustering geoespacial por zona y correlaciÃ³n temporal. | Agente IA (MÃ³dulo AgrupaciÃ³n) | Datos GIS + reclamaciones recientes. | Caso individual / Caso agrupado a incidencia maestra. | Agente IA (GIS + correlaciÃ³n temporal) | IA: clustering geoespacial automÃ¡tico. HITL: supervisor valida agrupaciones con >50 afectados. |
| A6 | Routing paramÃ©trico a 1 de 8 rutas. CÃ¡lculo del SLA aplicable. AsignaciÃ³n unidad operativa receptora. EnvÃ­o acuse personalizado por subtipo. | Motor Routing ParamÃ©trico | Subtipo + contexto tÃ©cnico + parÃ¡metros configurados. | Ruta asignada + unidad operativa receptora + SLA calculado. Acuse personalizado enviado al cliente. | Motor Routing ParamÃ©trico / SAP CRM / Motor ComunicaciÃ³n | IA: selecciÃ³n automÃ¡tica de ruta segÃºn tabla paramÃ©trica. HITL: override manual disponible para supervisores. |

Subproceso B: Enriquecimiento AI-First, ResoluciÃ³n ZT/NBA y ComunicaciÃ³n

| Paso | Actividad | Actor | Entrada | Salida | Sistemas | IA+ IntervenciÃ³n Humana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | PresentaciÃ³n de la vista Ãºnica diagnÃ³stica al agente BO: controles explicados, confidencias, alertas de incoherencias, correlaciones/duplicados/reiteraciones, propuesta de resoluciÃ³n ZT o NBA. | Agente IA â†’ Agente BO | BO enriquecido, correlaciones, validaciones. | Vista diagnÃ³stica disponible en Salesforce con propuesta ZT o NBA. | Salesforce / Dashboard BI / Agente IA | IA: sÃ­ntesis diagnÃ³stica con niveles de confianza. HITL: agente BO examina y confirma. |
| B2-ZT | Motor de decisiÃ³n sugiere Zero-Time. Language QA Service genera el comentario de cierre en lenguaje llano, idioma correcto y compliance plantilla. El agente BO confirma en 1-click. | Agente IA â†’ Agente BO (humano) | BO enriquecido, propuesta ZT, comentario QA. | Caso BO cerrado. Cliente notificado con comunicaciÃ³n de calidad. | Salesforce / Agente IA / Language QA Service | IA: propuesta ZT + QA lingÃ¼Ã­stico (idioma, ortografÃ­a, lenguaje llano). HITL: confirmaciÃ³n humana obligatoria 1-click. |
| B2-NBA | Motor de decisiÃ³n sugiere NBA. Se genera borrador de respuesta personalizado y acciones sugeridas. Language QA Service aplica calidad lingÃ¼Ã­stica. El agente BO modifica/confirma antes del envÃ­o. | Agente IA â†’ Agente BO (humano) | BO enriquecido, propuesta NBA. | Caso NBA con respuesta y acciones sugeridas; agente BO confirma/ejecuta. | Salesforce / Agente IA / Language QA Service | IA: propuesta NBA + QA lingÃ¼Ã­stico. HITL: agente BO modifica/confirma antes del envÃ­o. |

Subproceso C: Excepciones, Escalaciones y Cierre Final

| Paso | Actividad | Actor | Entrada | Salida | Sistemas | IA+ IntervenciÃ³n Humana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | VerificaciÃ³n del criterio de cierre. Si no cerrable: asignaciÃ³n de estado de suspensiÃ³n (SUS-01..06), comunicaciÃ³n de seguimiento y alerta automÃ¡tica 48h antes del vencimiento. | Motor Excepciones | Resultado acciones + criterios 'Necesidades generales'. | Caso cerrable / Caso con excepciÃ³n â†’ estado intermedio de suspensiÃ³n. | Motor Excepciones / Salesforce | IA: evaluaciÃ³n automÃ¡tica contra catÃ¡logo EXC-01..09 y estados SUS-01..06. HITL: supervisor decide en casos lÃ­mite. |
| C2 | DetecciÃ³n de necesidad de escalaciÃ³n a operador humano: score <0,75; â‰¥3 reclamaciones mismo CUPS en 12 meses; importe declarado >1.000â‚¬; >10 reclamaciones misma zona en <2h; EXC-01..08 activada; SLA en riesgo crÃ­tico. | Motor IA / Monitor SLA | Estado del caso + score IA + historial cliente + umbrales SLA. | Flag de escalaciÃ³n + motivo. Supervisor recibe alerta en Teams. | Motor Excepciones / SAP CRM / Teams | IA: detecciÃ³n automÃ¡tica de cualquiera de los 6 criterios de escalaciÃ³n. HITL: supervisor recibe alerta con contexto completo; decisiÃ³n final humana. |
| C3 | GestiÃ³n caso escalado / normativo. Casos con requerimiento CNMC o implicaciones legales: proceso 100% humano. IA solo proporciona resumen del expediente. | Supervisor / Gestor Regulatorio | Expediente completo + motivo escalaciÃ³n / requerimiento externo. | ResoluciÃ³n supervisada / Respuesta regulatoria. | Salesforce / WART / PUC / GIS / Herramientas legales | IA: solo sÃ­ntesis del historial del expediente. HITL: 100% humano para la decisiÃ³n normativa/legal. |

### 3.3 Fichas de Proceso TO-BE

Ficha 1: AdquisiciÃ³n Documental, OCR y ClasificaciÃ³n AutomÃ¡tica (TO-BE)

Entrada:

- ReclamaciÃ³n multicanal (Web, TelÃ©fono, Email, R1, Sede ElectrÃ³nica, MensajerÃ­a, Carta).

- Caso BO reciÃ©n abierto en Salesforce/SAP CRM.

Actividades:

1. Para canales manuales: adquisiciÃ³n del documento, anÃ¡lisis OCR pÃ¡gina a pÃ¡gina, enderezado, distinciÃ³n grÃ¡fico/texto, extracciÃ³n metadata, reconocimiento tablas/QR/barcode.
2. GeneraciÃ³n de resumen del comentario inicial.
3. GestiÃ³n de documentos ilegibles: skip OCR + task de revisiÃ³n + adjunto a la interacciÃ³n.
4. ClasificaciÃ³n automÃ¡tica del subtipo y motivo tÃ©cnico (20 subtipos CJ).
5. Routing: Ruta 1/3 â†’ retipificaciÃ³n; Ruta 2 â†’ tipificaciÃ³n directa en SF, Web y Contact Mgmt.

Salida:

- xxx

- xxx

Ficha 2: Enriquecimiento AI-First del BO y Vista DiagnÃ³stica (TO-BE)

Entrada:

- Caso BO con subtipo y motivo tÃ©cnico ya clasificados.

Actividades:

- xxx

Salida:

- xxx

Ficha 3: ResoluciÃ³n AI-Assisted ZT/NBA y ComunicaciÃ³n de Calidad (TO-BE)

Entrada:

- BO enriquecido con vista diagnÃ³stica. Propuesta de resoluciÃ³n (ZT o NBA).

Actividades:

1. xxx

Salida:

- xxx

### 3.4 Que NO hace la IA

âœ— La IA NO toma decisiones autÃ³nomas de pago, denegaciÃ³n o activaciÃ³n de peritaciÃ³n: todas las resoluciones definitivas requieren validaciÃ³n del agente BO.
âœ— La IA NO modifica registros en los sistemas operativos fuente (GESI, GEMAS, PVISION, EXABEAT, FARE, WART, PUC): actÃºa solo en modo lectura.
âœ— La IA NO envÃ­a comunicaciones al cliente sin revisiÃ³n humana previa, salvo en casos de ZT inequÃ­voco expresamente configurados.
âœ— La IA NO define ni modifica umbrales de peritaciÃ³n, criterios de resoluciÃ³n por subtipo ni parÃ¡metros regulatorios: son competencia exclusiva del equipo de negocio.
âœ— La IA NO gestiona directamente expedientes con requerimiento formal de CNMC o tribunal: proceso regulatorio/legal es 100% humano.
âœ— La IA NO cierra automÃ¡ticamente casos con score de confianza de clasificaciÃ³n <0,75: requiere revisiÃ³n del gestor.
âœ— La IA NO aprueba de forma autÃ³noma Ã³rdenes de trabajo en campo con impacto en mÃ¡s de 100 clientes: requiere validaciÃ³n del supervisor de Red.

## 4. Delta AS-IS vs TO-BE

### 4.1 Impactos Operativos

â€¢ ReducciÃ³n del tiempo medio de enriquecimiento del BO en â‰¥90% (de 20-40 min a <2 min).
â€¢ ReducciÃ³n del tasso de re-routing del 35% al 8% gracias a los 20 subtipos del modelo extendido.
â€¢ EliminaciÃ³n del tiempo de recopilaciÃ³n de contexto tÃ©cnico por gestor (de 20 min a 0 min).
â€¢ ReducciÃ³n del volumen de expedientes duplicados por incidencias masivas en un 70%.
â€¢ Incremento de la tasa de resoluciÃ³n Zero-Time â‰¥20% sobre el baseline AS-IS.
â€¢ Tasa de cierre automÃ¡tico aumentada del 28% al 65% para casos estÃ¡ndar.
â€¢ Los gestores pasan de navegar 4-6 aplicaciones a trabajar en una interfaz unificada (SAP CRM enriquecido): ahorro estimado de 3h/gestor/dÃ­a.
â€¢ Language QA Service garantiza comunicaciones en lenguaje llano y compliance normativa.
â€¢ Trazabilidad end-to-end completa del expediente para cumplimiento regulatorio.
â€¢ Beneficio econÃ³mico neto estimado: 1,8Mâ‚¬/aÃ±o (beneficios brutos 4,6Mâ‚¬ â€“ inversiÃ³n 2,8Mâ‚¬).

### 4.2 Invariantes (No Cambia)

â€¢ La responsabilidad final de resoluciÃ³n permanece en el agente BO: la IA asiste, no decide.
â€¢ Los criterios regulatorios de resoluciÃ³n (plazos, requisitos documentales, RD 1955/2000, Ley 1/2025) son inalterables.
â€¢ SAP CRM/Salesforce permanece como el sistema de registro maestro de todos los expedientes.
â€¢ El SLA regulatorio de 15 dÃ­as hÃ¡biles (estÃ¡ndar) y 5 dÃ­as (corte de suministro) sigue siendo el marco de referencia.
â€¢ El Centro de Control mantiene la responsabilidad operativa de las incidencias de red en campo.
â€¢ El cumplimiento del RGPD para el tratamiento de datos de consumo y domicilio se mantiene inalterado.
â€¢ La IA NO modifica registros en los sistemas operativos fuente: actÃºa solo en modo lectura.

## 5. Hoja de Ruta (Draft)

| Fase | Objetivo | Entregable | DuraciÃ³n Estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 â€” Fundamentos IA y Datos | Inventario de APIs, evaluaciÃ³n de integrabilidad (GESI, FARE, GEMAS, PVISION, EXABEAT, JASPER, EXABEAT RE, WART, PUC, RECORE, GIS, SCADA). PreparaciÃ³n dataset histÃ³rico reclamos. DefiniciÃ³n reglas clasificaciÃ³n (20 subtipos) y routing (8 rutas paramÃ©tricas). ValidaciÃ³n con BSN. | Documento de arquitectura tÃ©cnica. Mapa de integraciones. Dataset etiquetado. Reglas de negocio validadas. | M1â€“M2 (6 semanas) |
| F2 â€” ClasificaciÃ³n, Routing y OCR | Desarrollo Motor ClasificaciÃ³n IA NLP multi-clase (20 subtipos). Motor Routing ParamÃ©trico (8 rutas) con tabla paramÃ©trica configurable. Pipeline OCR para canales manuales. | Modelo clasificaciÃ³n IA v1.0 validado (accuracy â‰¥ umbral acordado). Motor Routing desplegado. Pipeline OCR funcional. | M2â€“M4 (6 semanas) |
| F3 â€” Integraciones Core y Orquestador | Conectores core (GESI, FARE, GEMAS, WART, PUC, RECORE) + orquestador base. AI Field Mapper. MÃ³dulo agrupaciÃ³n masivos. ConfiguraciÃ³n entorno de pruebas completo. | Conectores core funcionales. Primeros enriquecimientos automÃ¡ticos validados. MÃ³dulo agrupaciÃ³n geoespacial operativo. | M3â€“M6 (8 semanas) |
| F4 â€” Integraciones Adicionales y MÃ³dulos IA Avanzados | Conectores PVISION, EXABEAT, JASPER, EXABEAT RE, GIS, SCADA. Language QA Service. Vista Ãºnica diagnÃ³stica. Motor ZT/NBA. Motor Excepciones (EXC-01..09 + SUS-01..06). 22 templates comunicaciones diferenciados. | Agente IA completo en entorno de test. Language QA validado. GestiÃ³n excepciones operativa. Templates validados por equipo CX. | M5â€“M8 (8 semanas) |
| F5 â€” Piloto y ValidaciÃ³n | Piloto controlado con el 20% del volumen de reclamaciones (subconjunto agentes BO). Ajuste de modelos, reglas y parÃ¡metros configurables. Dashboard KPI activo. | Informe de piloto. Modelo IA ajustado. ParÃ¡metros de routing calibrados. Dashboard KPIs activo. | M8â€“M10 (6 semanas) |
| F6 â€” Despliegue Completo y MonitorizaciÃ³n | Despliegue al 100% del volumen. ActivaciÃ³n Panel de MonitorizaciÃ³n y alertas. Release definitiva. | Sistema en producciÃ³n completa. Dashboard KPI activo. Plan de mantenimiento del modelo. Release definitiva. | M10â€“M12 (6 semanas) |

DuraciÃ³n Total Estimada: 12 meses (M1â€“M12; Fases 3 y 4 parcialmente paralelizables)

## 6. KPI

KPI Cuantitativos

| KPI | AS-IS (SituaciÃ³n Actual) | Objetivo TO-BE | MÃ©todo de MediciÃ³n |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo medio de enriquecimiento del BO (apertura â†’ campos completos) | 20-40 minutos/caso (estimado) | <2 minutos/caso (reducciÃ³n â‰¥90%) | Timestamp apertura vs cumplimentaciÃ³n completa de campos en Salesforce. |
| Tiempo de recopilaciÃ³n de contexto tÃ©cnico por gestor | 15-40 minutos/caso (promedio 20 min) | 0 minutos (recuperaciÃ³n automÃ¡tica) | Eliminado por integraciÃ³n automÃ¡tica GIS/SCADA/GESI/FARE/GEMAS/WART/PUC. |
| Tasa de re-routing / reclasificaciÃ³n | 35% | <8% | % expedientes re-asignados post-clasificaciÃ³n inicial / total expedientes. |
| Tasa de cierre automÃ¡tico | 28% | 65% | % expedientes cerrados sin intervenciÃ³n humana / total expedientes. |
| Tiempo medio de ciclo total (apertura â†’ cierre definitivo) | 12,4 dÃ­as hÃ¡biles | <7 dÃ­as hÃ¡biles (reducciÃ³n â‰¥45%) | Fecha apertura vs fecha cierre en SAP CRM. |
| Volumen de expedientes duplicados por incidencias masivas | 100% duplicados (sin agrupaciÃ³n) | <30% (agrupaciÃ³n automÃ¡tica) | % expedientes agrupados / total expedientes de incidencias masivas. |

KPI Cualitativos

| KPI | Objetivo TO-BE | MÃ©todo de MediciÃ³n |
| --- | --- | --- |
| Cobertura del modelo de clasificaciÃ³n IA | El modelo cubre el 100% de los 20 subtipos sin categorÃ­a 'Otro' >5% | MonitorizaciÃ³n mensual de la distribuciÃ³n de subtipos; revisiÃ³n trimestral del modelo con Responsables de Proceso. |
| SatisfacciÃ³n del equipo BO con el Agente IA | Alto nivel de satisfacciÃ³n percibida sobre la utilidad del agente y la reducciÃ³n de carga cognitiva | Encuestas periÃ³dicas al equipo BO (NPS, CSAT). |
| Calidad de las comunicaciones generadas por Language QA Service | â‰¥90% de comunicaciones aceptadas sin correcciones manuales. Bajo % de correcciones manuales por agente BO. | Tasa de aceptaciÃ³n de comunicaciones IA vs correcciones manuales. |
| Conformidad de protocolos de excepciones al cierre | 100% de los casos EXC-01..09 gestionados segÃºn protocolo (ningÃºn cierre automÃ¡tico indebido) | AuditorÃ­a mensual del 10% de casos con excepciÃ³n; revisiÃ³n de alertas del Motor de Excepciones. |